**АДМИИСТРАЦИЯ БРОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.08.2023г. № 92

с. Бродовое

О внесении изменений в постановление

администрации Бродовского сельского

поселения от 18.02.2022г. № 13 "Об

утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Бродовского сельского поселения Аннинского

муниципального района Воронежской области

на 2018-2025 гг.» за 2021 год"

В соответствии с постановлением администрации Бродовского сельского поселения от 02.10.2013 г. № 69 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Бродовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в постановление администрации Бродовского сельского поселения от 18.02.2022г. № 13" Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» за 2021 год,следующие изменения:

1.1. Приложение № 1, к настоящему постановлению изложить в новой редакции, согласно приложения №1.

1.2.Приложение № 2 к настоящему постановлению изложить в новой редакции, согласно приложения №2.

2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Бродовского сельского поселения в сети интернет.

Глава Бродовского

сельского поселения Е.И. Косолапов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 03.08.2023г. № 92

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» | Администрация Бродовского сельского поселения | 31.12.  2025 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - Бесперебойное обеспечение централизованным электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением территории Бродовского сельского поселения;  - Улучшение качественных показателей питьевой воды;  - Увеличение количества потребителей, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;  - Улучшение экологической ситуации. | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - Бесперебойное обеспечение централизованным электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением территории Бродовского сельского поселения;  - Улучшение качественных показателей питьевой воды;  - Увеличение количества потребителей, а также объема сбора средств за предоставленные услуги;  - Улучшение экологической ситуации. | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 03.08.2023г. № 92

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2025 гг.» | Всего | 22792,7 | 22792,7 | 22792,7 |
| федеральный бюджет | 16773,6 | 16773,6 | 16773,6 |
| областной бюджет | 4349,7 | 4349,7 | 4349,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 16773,6 | 16773,6 | 16773,6 |
| - областной бюджет | 4349,7 | 4349,7 | 4349,7 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 1669,4 | 1669,4 | 1669,4 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |