**АДМИИСТРАЦИЯ БРОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.08.2023г. № 95

с. Бродовое

Об утверждении отчета о ходе реализации

 муниципальной программы «Ремонт

автомобильных дорог общего пользования

местного значения на территории Бродовского

сельского поселения Аннинского муниципального

района Воронежской области» в рамках регионального

проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области

на период с 2019 по 2023 годы» за 2022 год.

В соответствии с постановлением администрации Бродовского сельского поселения от 02.10.2013г. № 69 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Бродовского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы» за 2022 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Бродовского сельского поселения в сети интернет.

Глава Бродовского

сельского поселения Е.И. Косолапов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 21.08.2023г. № 95

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы»  | Администрация Бродовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение доли дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия:- соединяющие населенные пункты, а также межселенные территории, не имеющие между собой круглогодичной связи;- проходящие по маршрутам школьного и общественного транспорта;- обеспечивающие связь с объектами социального значения.Поддержание в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия. | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.Обеспечение транспортной доступности до населенных пунктов, а также круглогодичную связь между населёнными пунктами.  |  |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Бродовского

сельского поселения

от 21.08.2023г. № 95

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бродовского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы» | Всего | 3671,2 | 3671,2 | 3671,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3320,4 | 3320,4 | 3320,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 3320,4 | 3320,4 | 3320,4 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 350,8 | 350,8 | 350,8 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |